Minuta 11-10-2022

Quinta reunión para avance del proyecto

Puntos tratados:

-Diagrama de casos de uso específicos.

-Elección de herramienta para diseño de GUI.

-Elección de herramienta para diseño de API.

-Retroalimentación de pantalla de cargo.

Se comenzó por definir las funcionalidades que serán diagramadas en caso de uso para el sistema y de las cuales se trabajará durante la semana actual para la revisión de avance más cercana. Las propuestas fueron el diagrama de login, registro, registro de jugadores y adicionalmente otros registros de objetos del sistema (equipos, partidos, etc.) en caso de que el tiempo lo permita.

Quedó definido que el diseño de GUI será realizado por Sergio Ruvalcaba y éste se dará a la tarea de analizar qué herramienta de diseño es la más adecuada e intuitiva para poder crear diseños preliminares en el menor tiempo posible. Inicialmente se pretende que exista algún diseño para la revisión más cercana y que posiblemente sea con el uso de la herramienta en línea Figma.

También se decidió que Diego Martínez empezará a crear la API de las tablas de la base de datos que al igual está pendiente de creación. Esta API se tiene pensado crearla con el uso de Spring Boot, pero puede estar sujeta a cambios.

Adicionalmente, se terminó de crear las clases principales de Python es su primer versión también sujeta a cambios. Estas clases cuentan únicamente con atributos, los métodos se definirán sobre la marcha una vez realizados los diagramas de casos de uso con apoyo del de clase actualizado.

Un último punto tratado fue el diseño de la pantalla de carga para el sistema, el cual permitirá reutilizar objetos visuales para el diseño de Sergio Ruvalcaba. La idea principal a tratar fue los colores y la organización de dichos objetos como una cancha/computador, balón de voleibol y un fondo. Fue aprobado el uso de colores relacionados al logotipo de la UAA.

A continuación se presenta el diseño aprobado:

Puntos pendientes:

-Levantar el entorno de BD y definición de API v1.

-Actualizar el diagrama de clases y crear diagramas de caso de uso principales.

-Analizar la retroalimentación del tutor con respecto a la documentación enviada.

-Versión preliminar de diseños de vistas principales para el sistema de escritorio.

Aún queda como parte de las tareas de Diego Martínez el levantamiento del entorno de BD con la adición de una primer versión de API (con las operaciones CRUD).

Queda de consultar la retroalimentación proporcionada por Jorge Luévano correspondiente a la versión actual de la tesina (10-09-2022) y “Dominio de atributos para entidades”.

Se esperan diseños iniciales para la interfaz de usuario en la aplicación de escritorio por parte de Sergio Ruvalcaba. Las vistas sólo se referirán a pantallas principales de momento (como el login, registro de usuarios y de jugadores).

Comentarios:

Simplemente se acordó en poner al tanto a cada integrante sobre cambios en el uso de herramientas para diseño de GUI y de API, además de solicitar la retroalimentación del tutor de la tesina.